REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA KOLAN

 Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/17-01/26

URBROJ: 2198/33-03/01-17-1

Kolan, 24. srpnja 2017.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/012 i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 8/13), Općinsko vijeće Općine Kolan na svojoj 5. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2017. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**U 2017. GODINI**

**Članak 1.**

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti –izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2017. godini u Općini Kolan, kako slijedi:

|  |
| --- |
| ELEMENTI PROGRAMA |
| 1. PRIHODI
 | PLANIRANA SREDSTVA |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | 3.055.000,00 kuna |
| Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  | 30.000,00 kuna |
| Vodni doprinos 8 %  | 30.000,00 kuna |
| Ostali proračunski prihodi  | 1.589.000,00 kuna |
| UKUPNI PRIHODI: | 4.704.000,00 kuna |
| Naziv aktivnosti | Planirani izdaci | Izvori financiranja |
| Izvor | Iznos |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE
* Gradnja i asfaltiranje nerazvrstane ceste naselje Mandre UPU br.3,
* Gradnja ostalih nerazvrstanih cesta na području Općine Kolan
 | 400.000,00  | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, komunalni doprinos i ostali proračunski prihod | 400.000,00 kuna |
| 1. JAVNA RASVJETA
* Izgradnja javne rasvjete K. Gajac,
* Izgradnja ostale javne rasvjete na području Općine Kolan
 | 100.000,00 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i komunalni doprinos | 100.000,00 kuna |
| 1. JAVNE POVRŠINE
* Otkup zemljišta za parking u naselju Kolan,
* Otkup zemljišta u naselju Kolan
* Otkup zemljišta za izgradnju reciklažnog dvorišta,
* Potrebna projektna dokumentacija
* Uređenje ostalih javnih površina na području Općine Kolan(poljski putevi)
 | 3.420.000,00 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, komunalni doprinos i ostali proračunski prihod  | 3.420.000,00 kuna |
| 1. MJESNO GROBLJE
 | 120.000,00 | Komunalni doprinosi ostali proračunski prihod | 120.000,00 kuna |
| 1. IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE
* Kanalizacijski sustav naselja Mandre
 | 364.000,00 | Vodni doprinos i ostali proračunski prihodi | 364.000,00 kuna |

**Članak 2.**

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 Predsjednik Općinskog

 vijeća

 Grgica Šupraha