Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/012 i 94/13) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 8/13 i 1/18 i Službeni glasnik Općine Kolan 5/18), Načelnik Općine Kolan podnosi Općinskom vijeću Općine Kolan

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovim izvješćem programa daje se prikaz planiranog i ostvarenog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g:

| ELEMENTI PROGRAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Planirani izdaci | Izvori financiranja |  |
|  |  | Izvor | Ostvareni |
| - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - Održavanje dječjih igrališta, - Održavanje ostalih javnih površina na području Općine Kolan | 130.000,00 700.000,00 | komunalna naknada i ostali proračunski prihod | 160.223,02 kuna 733.853,40 kuna |
| - JAVNA RASVJETA - Održavanje javne rasvjete *, - El. Energija za javnu rasvjetu | 286.000,00 350.000,00 | Komunalna naknada i ostali proračunski prihodi | 481.463,50 kuna 322.480,79 kuna |
| - NERAZVRSTANE CESTE - Održavanje nerazvrstanih cesta - Održavanje poljskih puteva | 100.000,00 150.000,00 | Komunalna naknada i ostali proračunski prihod | 103.520,00 kuna 136.381,25 kuna |
| - MJESNO GROBLJE-održavanje | 30.000,00 | Komunalna naknada i ostali proračunski prihod | 0 |
| - ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE - Renoviranje O.Š. Kolan | 50.000,00 350.000,00 | Komunalna naknada i ostali proračunski prihodi | 14.500,00 kuna 241.214,83 kuna |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.g podnosi se Općinskom vijeću Općine Kolan na prihvaćanje.

KLASA: 363-02/18-01/07

URBROJ: 2198/33-03/02-18-1

Kolan, 29. ožujka 2018.

Načelnik

Marin Pernjak

Napomena:

*U računima ispostavljenim za održavanje javne rasvjete nije odvojena izgradnja nove rasvjete (iako se u više navrata kontaktiralo izvoditelja da ih izmijeni) već su računi objedinjeni – nova rasvjeta je u iznosu cca 100.000,00 kn – tada bi iznos od 481.463,50 kn umanjili za novu rasvjetu – održavanje bi iznosilo 381.463,50 kn